삼선

해외 AI 뉴스 큐레이션 서비스

추천 · 요약 · 번역을 하나의 흐름으로

| 팀명 | 삼선 |
| --- | --- |
| 팀원 | 김민규 · 이상준 · 정수민 · 이동우 · 강주찬 |
| 과정 | 생성 AI 7회차 Deep Dive 프로젝트 |
| 기간 | 2026.03.13(수) ~ 2026.05.20(수) · 8주 개발 |
| 제출일 | 2026년 3월 25일 |

0. 서론 — 주제 선정 이유

AI 기술은 현재 전 산업에서 가장 뜨거운 화두입니다. 투자자부터 현직 개발자, AI를 막 배우기 시작한 학습자까지 수많은 사람들이 AI 동향에 주목하고 있습니다. 그러나 핵심 정보는 수십 개의 해외 전문 매체에 흩어져 있고, 이를 매일 직접 찾아 읽기란 현실적으로 어렵습니다.

- 투자자 — AI 시장 흐름을 빠르게 파악해 투자 의사결정에 활용하고 싶지만, 매일 수십 개 매체를 직접 확인할 시간이 없습니다.

- 개발자 — 최신 AI 기술 트렌드를 놓치지 않고 빠르게 캐치하고 싶지만, 업무 중 긴 원문 기사를 읽을 여유가 없습니다.

- AI 수강생 — AI에 관심이 생겼지만 어디서 무엇부터 봐야 할지 몰라, 쉽고 핵심만 담긴 정보가 필요합니다.

- AI 일반 사용자 — 업무 자동화에 바로 쓸 수 있는 LLM API 업데이트 소식만 골라서 확인하고 싶습니다.

삼선뉴스는 8개 주요 AI 전문 매체를 자동으로 수집·종합해, 누구든 오늘의 AI 핵심을 3줄로 파악할 수 있게 합니다.

1. 팀 소개

| 이름 | 역할 | 담당 영역 |
| --- | --- | --- |
| 김민규 (팀장) | PM | 전체 일정 관리, 발표 총괄, 전체 데이터셋 수집·검토 총괄, TDS(Toss Design System) 기반 프론트엔드 기술 구현, GitHub 개발환경 세팅 및 협업 워크플로우 구성 |
| 이상준 | 데이터 수집 | RSS/크롤러 구축, 데이터 전처리 파이프라인 |
| 정수민 | 번역 모델 / 프론트엔드 UI·UX | 번역 파이프라인, BLEU/COMET 평가, 파인튜닝 데이터 구성, TDS(Toss Design System) 기반 React UI/UX 설계 및 구현 |
| 이동우 | 요약 모델 | 요약 파이프라인, ROUGE 평가, 3줄 요약 최적화, 파인튜닝 실험 |
| 강주찬 | RAG + 백엔드 | Supabase,pgvector 기반 RAG 추천, FastAPI 백엔드, DB 설계 |

2. 서비스 개요

2-1. 문제 정의 (Problem)

| 문제 | 현황 | 사용자 영향 |
| --- | --- | --- |
| 정보 출처 파편화 | TechCrunch, MIT Tech Review 등 주요 AI 매체가 분산되어 개별 확인 필요 | 매일 8개 이상 사이트 방문 필요, 중요 기사 누락 위험 |
| 단편적 시각 한계 | 단일 매체 의존 시 특정 관점에 편향됨 | AI 동향을 입체적으로 파악하지 못하고 편향된 정보로 의사결정 |
| 맥락 없는 정보 소비 | 개별 기사만으로는 전체 AI 트렌드 맥락 파악 어려움 | 정보 소비 후 투자·학습 등 실제 행동으로 연결 안 됨 |
| 요약 부재 | 긴 원문 전체를 읽어야만 핵심 파악 가능 | 출퇴근 시간 등 짧은 시간 내 정보 습득 불가 |

2-2. 솔루션 요약

| 기능 | 설명 | 모델 | MVP 포함 |
| --- | --- | --- | --- |
| 추천 (RAG) | 사용자 관심 AI 주제 기반 벡터 유사도 검색으로 맞춤 뉴스 추천 | Supabase pgvector + Qwen3-Embedding-4B | ✅ |
| 요약 | 최신 LLM(API) 요약 결과와 파인튜닝 KoBART 결과를 비교 제공. ROUGE로 성능 검증 | KoBART 파인튜닝 vs LLM API 비교 | ✅ |
| 번역 | 최신 LLM(API) 번역 결과와 파인튜닝 Qwen3-4B-Base 결과를 비교 제공. 격식체·일상체 두 스타일. BLEU/COMET 검증 | Qwen3-4B-Base 파인튜닝 vs LLM API 비교 | ✅ |

3. 사용자 NEEDS 및 타깃 분석

3-1. 타깃 페르소나

| 페르소나 | 직업 | 핵심 문제 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 김지훈 (29세) | AI 스타트업 기획자 | 영어 기사 번역이 번거롭고 중요 이슈를 놓침 | 출퇴근 10분 안에 오늘 AI 이슈 파악 |
| 박서연 (25세) | AI 부트캠프 수강생 | 전문 용어가 많아 이해 어렵고 학습 자료 부족 | 트렌드 파악 + 원문 학습 병행 |
| 이민준 (34세) | 테크 팀장 (비개발자) | 팀 AI 동향 공유용 번역·요약에 30분 이상 소요 | 요약 + 번역 결과를 선택해 사내 공유 포맷으로 즉시 복사·활용 |

3-2. TAM / SAM / SOM 시장 규모 추정

| 구분 | 정의 | 규모 추정 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM | 국내 기술·AI 관심층 전체. 한국 생성형 AI 이용률 30.7%(Microsoft 2025) 적용 인구 + GitHub 등록 개발자 보수적 합산. 중복 제거 후 상한 추정치 설정. | 약 450만 명 | Microsoft AI Diffusion Report 2025 (H2) — 한국 생성형 AI 이용률 30.7%, 글로벌 18위, 2024년 10월 이후 누적 성장률 80% / GitHub Innovation Graph — 한국 등록 개발자 수 추정 기반 보수적 합산 |
| SAM | 글로벌 트렌드 파악이 업무상 필수인 핵심 IT 실무자 (TAM 대비 약 14%) | 약 65만 명 | Grand View Research — 한국 AI 시장 14조 원 / The Korea Times — 2026 정부 AI 예산 10.1조 원 / Microsoft: 한국, 미국에 이어 세계 2위 ChatGPT 구독 시장 |
| SOM | 8주 MVP 기간 내 확보할 초기 핵심 활성 유저. 토스 MAU 2,480만 명의 0.01% 수준 | 2,000명 (MAU) | Toss MAU 2,480만 / 한국언론진흥원 2025 언론수용자조사 — 뉴스 신뢰도 49% |

4. 경쟁 분석 및 핵심 기능

4-1. 경쟁 서비스 비교

| 비교 항목 | 일반 뉴스앱 (포털) | 긱뉴스 (GeekNews) | 삼선 News ★ |
| --- | --- | --- | --- |
| 콘텐츠 특화도 | 대중성 위주, 광범위 기사 | IT 커뮤니티 공유 중심 | AI·해외 테크 특화, 전용 자동 파이프라인 |
| 수집 방식 | 편집국 데스킹 의존 | 유저 수동 공유 | 24시간 완전 자동 수집 |
| 개인화 추천 | 단순 조회수 기반 | 전체 동일 피드 (개인화 없음) | RAG 임베딩 유사도 맞춤 추천 |
| 요약 기능 | 없음 | 주관적 발췌 (작성자 의존) | AI 자동 요약 (모델 비교 제공) |
| 번역 품질 | 번역 불필요 (국내 기사) | 원문 직역 위주 | 격식·일상체 이중 톤 선택 번역 |
| 업데이트 속도 | 데스킹 시간 소요 | 유저 업로드 시간차 | 해외 이슈 발생 즉시 자동 갱신 |
| 정보 신뢰도 관리 | 편집 판단 의존 | 집단 지성(댓글) 의존 | AI 루머·팩트 자동 분류 라벨링 |
| 커버리지 | 국내 이슈 중심 | 국내·해외 혼재 | 글로벌 해외 테크 이슈 전문 |

4-2. MVP 핵심 차별화 기능

① RAG 기반 개인화 추천 (핵심 차별화 ★)

벡터 유사도 검색으로 온보딩 관심사에 맞춘 맞춤 피드를 제공합니다. 긱뉴스의 단순 최신순 정렬과 달리 사용자별 맞춤 피드를 우선 노출하며, 페르소나별 맞춤 출력을 지원합니다.

② AI 요약 + LLM 비교

KoBART 파인튜닝 모델과 최신 LLM API(GPT-4o 등) 요약 결과를 나란히 제공합니다. ROUGE 지표로 성능을 정량 비교하며, 사용자가 더 나은 요약을 직접 선택할 수 있습니다.

③ 번역 스타일 다변화 + LLM 비교

Qwen3-4B-Base 파인튜닝 모델과 최신 LLM API 번역 결과를 격식체·일상체 두 가지 스타일로 비교 제공합니다. BLEU/COMET 지표로 성능을 정량 검증합니다.

④ 맥락 연결 출력 (Context Link)

현재 기사와 관련된 과거 기사를 pgvector 코사인 유사도로 자동 연결해 노출합니다. 사용자가 AI 트렌드의 맥락을 직관적으로 이해할 수 있도록 연결 이유를 함께 표시합니다.

⑤ AI 동향 리포트 전달 버튼

요약·번역된 주요 기사를 선택해 '주간 AI 동향 리포트' 형태로 원클릭 복사/공유할 수 있습니다. 슬랙, 노션, 이메일 등에 바로 붙여넣기 가능한 마크다운 포맷으로 자동 구성됩니다.

5. 사용자 시나리오

시나리오 1 — 투자자 김지훈: 출근길 3줄로 AI 시장 파악

김지훈(35세, AI 스타트업 투자심사역)은 매일 아침 지하철 출근길에 삼선 앱을 켭니다. 처음 앱을 설치할 때 ‘LLM’과 ‘AI 반도체’를 관심 주제로 등록해뒀기 때문에, 오늘도 앱을 열자마자 두 주제와 관련된 최신 기사들이 관련도 순으로 자동 정렬돼 나타납니다. 스크롤을 내리며 각 기사의 3줄 요약 카드를 빠르게 훑다가, ‘엔비디아, 차세대 AI 칩 Blackwell Ultra 공개’ 카드에서 멈춥니다. 기사를 열면 한국어 요약이 바로 보이고, 아래쪽에는 지난달 같은 주제로 다뤘던 관련 기사 3개가 맥락 카드로 함께 표시됩니다. 지하철이 역에 도착할 때쯤, 오늘 포트폴리오에서 점검해야 할 AI 반도체 이슈를 흐름까지 파악한 채로 자리에서 일어납니다.

시나리오 2 — AI 학습 뉴비 박서연: 여러 매체로 개념 입체적으로 이해하기

박서연(25세, AI 부트캠프 수강생)은 수업 중 들은 ‘Transformer 아키텍처’가 어떻게 실제로 쓰이는지 더 깊이 알고 싶어 삼선 앱을 엽니다. 검색창에 ‘Transformer’를 입력하자, 관심 주제와 연결된 기사 세 편이 함께 추천됩니다. IEEE Spectrum의 기술 원리 분석, MIT Tech Review의 최신 연구 동향, TechCrunch의 실제 서비스 적용 사례가 나란히 카드로 나타납니다. 각 기사마다 한국어 3줄 요약이 붙어 있어서, 전문 용어가 많은 원문을 처음부터 읽지 않아도 핵심을 먼저 파악할 수 있습니다. 박서연은 MIT Tech Review 기사를 열어 격식체 번역과 일상체 번역을 나란히 비교해보며, 두 번역 중 더 자연스러운 쪽을 골라 노션 스터디 노트에 붙여넣습니다. 하나의 주제를 학술 관점과 실용 관점 양쪽에서 빠르게 훑은 덕분에, 수업 복습이 한결 수월해집니다.

시나리오 3 — 팀장 이민준: 번역·요약 결과를 골라 팀과 바로 공유

이민준(34세, 비개발 직군 테크 팀장)은 매주 월요일 아침 팀원들에게 ‘이번 주 AI 동향’을 슬랙으로 공유합니다. 예전에는 영어 기사를 하나씩 직접 번역하고 요약해 정리하는 데만 30분 넘게 걸렸습니다. 이제는 삼선 앱에서 이번 주 주목할 기사 서너 편을 고른 뒤, 각 기사의 상세 화면에서 AI가 생성한 요약 두 가지(파인튜닝 모델 결과와 LLM API 결과)를 나란히 확인하고 더 자연스러운 쪽을 고릅니다. 번역도 마찬가지로 격식체와 일상체 두 가지 결과 중 팀 슬랙 톤에 맞는 격식체를 선택합니다. 읽고 싶은 본문이 있으면 원문 링크도 함께 확인할 수 있습니다. 원하는 요약과 번역을 고른 뒤 텍스트를 복사해 슬랙 메시지에 바로 붙여넣으면 공유 준비가 끝납니다. 기사 선별부터 복사까지 걸리는 시간이 5분 안쪽으로 줄었고, 팀원들도 “요즘 공유해주시는 자료 훨씬 읽기 편해졌어요”라는 반응을 보입니다.

6. UI 워크플로우

6-1. UI 플랫폼: TDS(Toss Design System) 기반 토스 인앱

MVP: 토스 인앱(앱인토스 WebView) 구조로 구현하며, TDS(Toss Design System)를 적용합니다. TDS의 미니멀·카드 중심 레이아웃을 따르고, React + Vite 코드베이스로 토스 인앱 WebView에 삽입합니다. 토스 인앱 실제 전환 조건: 파트너 프로그램 등록 및 심사 필요. MVP 기간 중에는 동일 TDS 기반 웹앱으로 시연합니다.

6-2. 전체 화면 흐름

온보딩 → 메인 피드 → 기사 상세 → 설정/프로필 → 어드민 페이지

| 화면 | 입력 | AI 처리 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 온보딩 | AI 세부 주제 멀티 선택 (LLM·반도체·AI 윤리 등, 최소 2개) | 선택 태그 → 사용자 관심 벡터 초기화 | AI 특화 개인화 피드 준비 완료 |
| ② 메인 피드 | 주제 필터 탭 / 검색어 입력 | pgvector 벡터 검색 → 관심도 순 정렬 | 뉴스 카드 (제목+출처+시간+AI 태그) |
| ③ 기사 상세 | 기사 카드 클릭 + 번역 스타일 선택 | 요약/번역 + pgvector 관련 기사 검색 | 요약 비교 + 격식/일상체 번역 + 관련 기사 3개 + 리포트 전달 버튼 |
| ④ 설정/프로필 | 주제 수정 / 요약 길이 / 번역 스타일 기본값 | 사용자 프로필 벡터 업데이트 | 맞춤 설정 저장 + 읽은 기사 통계 |
| ⑤ 어드민 | 관리자 로그인 → 대시보드 접근 | 로그 집계, 모델 성능 모니터링 | 수집 현황, BLEU/ROUGE 추이, 오류 기사 관리 |

7. 데이터 수집 전략

7-1. 수집 방법

| 수집 방식 | 도구 | 장점 | 단점 | 활용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSS 피드 | feedparser | 공식 제공, 저작권 리스크 없음, 구현 단순 | 전문 없이 요약·제목만 제공 | 메인 수집 (8개 언론사) |
| 정적 크롤링 | BeautifulSoup + requests | 전문 수집 가능, 빠른 처리 | 구조 변경 시 유지보수 필요 | RSS 미제공 보조 |
| 동적 크롤링 | Selenium | React 렌더링 사이트 대응 | 속도 느림, 일부 차단 | 언론사 선정 검증용 |

7-2. 언론사 선정 (8개)

| 언론사 | 국가 | 분야 | RSS | 선정 이유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TechCrunch | 미국 | AI/스타트업 | ✅ | AI 전용 카테고리, AI 스타트업 소식 최다 |
| MIT Tech Review | 미국 | AI 심층 | ✅ | 학술 기반 AI 심층 분석, 연구 트렌드 커버 |
| The Verge | 미국 | 테크 전반 | ✅ | AI 카테고리 직접 크롤링 검증 완료, 대중 친화적 |
| VentureBeat AI | 미국 | AI 비즈니스 | ✅ | AI 산업·투자 동향 특화, AI 전용 섹션 운영 |
| The Guardian Tech | 영국 | AI 윤리 | ✅ | AI 윤리·사회적 영향 분석, 비판적 시각 보완 |
| IEEE Spectrum | 글로벌 | AI/반도체 | ✅ | 세계 최고 공학 매거진, AI 하드웨어·칩 전문 |
| Nikkei Asia Tech | 아시아 | AI/반도체 | ✅ | 아시아 AI 반도체·공급망 특화, 한국 독자에 유용 |
| BBC Technology | 영국 | AI 일반 | ✅ | 공영방송 신뢰도, 균형 잡힌 AI 이슈 보도 |

8. 데이터 및 모델 설계

8-1. 데이터 스키마

| 필드명 | 타입 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT (PK) | 기사 고유 ID | 1001 |
| title | TEXT | 기사 제목 | Google releases Gemini 2.5 |
| source | VARCHAR | 언론사명 | MIT Technology Review |
| summary_ko | TEXT | AI 한국어 요약 (파인튜닝 모델) | 구글이 Gemini 2.5를... |
| summary_llm | TEXT | LLM API 요약 (비교용) | 구글의 새 모델은... |
| translation_formal | TEXT | 격식체 번역 (파인튜닝 모델) | 구글이 발표한 바에 따르면... |
| translation_llm | TEXT | LLM API 번역 (비교용) | 구글이 새로운 AI 모델을... |
| translation_casual | TEXT | 일상체 번역 | 구글이 새 모델을 냈는데... |
| credibility_score | FLOAT | 신뢰도 스코어 (출처 신뢰도 + 과장 여부) | 0.92 |
| fact_label | VARCHAR | FACT / RUMOR / UNVERIFIED (LLM 분류) | FACT |
| embedding | VECTOR(384) | Qwen3-Embedding-4B 임베딩 | [0.23, -0.81, ...] |
| published_at | DATETIME | 기사 발행 시각 | 2026-04-15T09:00:00Z |

8-2. 파운데이션 모델 선정 및 LLM 비교 전략

핵심 전략: 파인튜닝 모델(KoBART 요약 / Qwen3-4B-Base 번역)과 최신 LLM API를 동일 기사에 적용하고 ROUGE/BLEU 지표로 성능을 직접 비교합니다. 어드민 페이지에서 두 결과를 나란히 확인할 수 있으며, 사용자도 기사 상세 화면에서 두 결과를 선택할 수 있습니다.

| 기능 | 선정 모델 (파인튜닝) | 비교 대상 (LLM API) | 평가 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요약 (MVP) | gogamza/kobart-summarization뉴스 요약 벤치마크: ROUGE-1 0.505 (KoGPT2 대비 전 지표 우위) MIT 라이선스, 로컬 GPU 운영 가능 | GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet (OpenRouter API) zero-shot 요약 결과와 직접 비교 | ROUGE-1, ROUGE-L, BLEU |
| 번역 (MVP) | Qwen/Qwen3-4B-Base AIHub 영-한 뉴스 코퍼스 250쌍 Seq2Seq SFT 파인튜닝 격식체·일상체 두 스타일 출력 Apache 2.0, 119개 언어 지원 (다국어 확장 대응) Colab T4 4bit 양자화 + LoRA 파인튜닝 가능 | GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet (OpenRouter API) 동일 BLEU/COMET 지표로 직접 비교 | BLEU, COMET, M-ETA |
| 임베딩 | Qwen3-Embedding-4B MTEB 멀티링궐 리더보드 69.45점 all-MiniLM-L6-v2 대비 +13점 Apache 2.0, 최대 2,560차원(MRL) | — | Precision@K, nDCG@10, MRR@K, Recall@K |

8-3. 채널 등급 분류 및 팩트 라벨링 — 논문 기반 설계

설계 근거: LLM 단독 팩트 판단은 신뢰할 수 없습니다(Bad Actor, Good Advisor, AAAI 2024 — F1 0.568~0.725). 삼선은 채널 유형별 등급 분류(출처 신뢰도 메타데이터 활용)와 LLM 2-Pass Advisor 구조(문체 분석 + 상식 추론)를 결합합니다. 이는 LIAR(ACL 2017) 라벨 세분화, COLING 2025 증거 기반 판단, Bad Actor Good Advisor(AAAI 2024) Advisor 설계 세 논문의 핵심 방법론을 통합한 구조입니다.

채널 등급 분류 기준 (출처 신뢰도 메타데이터 — LIAR 논문 인사이트 적용)

LIAR 논문(Wang, ACL 2017, arXiv:1705.00648)은 발언자 신뢰 이력(credit history)을 모델에 추가했을 때 분류 정확도가 향상됨을 실험으로 증명했습니다. 삼선은 이 원리를 채널 등급 분류로 구현합니다. 수집 채널을 5개 등급으로 사전 분류해 출처 신뢰도를 메타데이터로 활용하며, 등급에 따라 백엔드 처리 방식(SAVE/DROP)과 앱 노출 방식을 다르게 적용합니다.

| 채널 등급 | AI 판별 기준 (문맥 뉘앙스) | 백엔드 처리(Action) | 앱 노출 화면 (UX) | 팩트 라벨 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 언론사 🟢Official(공식 보도) | 신제품 출시, 실적 발표 등명백한 행동/팩트 기반 보도 | SAVE(DB 적재) | 메인 피드 기본 노출 | 루머 신호 없으면→ FACT 자동 처리(LLM 호출 생략) |
| 언론사 🟡Credible Leak(유출) | "소식통에 따르면" 등가치 있는 미확정 정보 | SAVE(DB 적재) | [루머/유출] 뱃지 부착 | → RUMOR 라벨+ Gemini 2-Pass 검증 |
| 언론사 🔴Opinion(주관/사설) | "내 생각엔", "아마도" 등기자의 개인적 의견 | DROP(즉시 폐기) | 노출 안 함(DB 진입 차단) | 처리 없음 |
| 커뮤니티 🟢High-Signal(핵심) | arXiv 논문 링크,공식 오픈소스(GitHub) 릴리즈 | SAVE(DB 적재) | [AI 트렌드] 뱃지 부착 | → Gemini 2-Pass 검증후 최종 라벨 결정 |
| 커뮤니티 🔴Noise(노이즈) | 개인 코딩 질문,밈(Meme), 출처 없는 토론 글 | DROP(즉시 폐기) | 노출 안 함(DB 진입 차단) | 처리 없음 |

팩트 라벨 체계 — LIAR 논문 (Wang, ACL 2017, arXiv:1705.00648) 6단계 압축

LIAR 데이터셋은 PolitiFact.com 10년치 발언 12,836개를 6단계(True / Mostly True / Half True / Barely True / False / Pants on Fire)로 라벨링한 팩트체크 표준 벤치마크입니다. 현실 뉴스는 완전 팩트와 완전 루머 사이 회색지대가 훨씬 많아 이진 분류는 부적합합니다. 삼선은 LIAR 6단계를 3단계로 압축하고, 채널 등급 분류와 연동합니다.

| 라벨 | 정의 | 해당 LIAR 등급 | 채널 등급 연동 | 판별 신호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FACT | 복수 출처 확인 또는공식 발표 기반 기사 | True / Mostly True | 언론사 🟢 Official→ 루머 신호 없으면 자동 | Google FC API 매칭,공식 발표문 인용 |
| RUMOR | 미확인 주장 또는루머성 언어 패턴 포함 | False / Barely True/ Pants on Fire | 언론사 🟡 Credible Leak→ 자동 RUMOR + 검증 | reportedly, sources say,allegedly, unconfirmed 등 |
| UNVERIFIED | 증거 불충분 또는예측·의견성 기사 | Half True / Unproven | 커뮤니티 🟢 High-Signal→ Gemini 검증 후 결정 | could be, may,is expected to 등 |

Gemini 2-Pass Advisor 구조 — Bad Actor, Good Advisor (AAAI 2024, arXiv:2309.12247)

핵심: LLM은 직접 팩트 판단자(Judge)가 아닌 분석 어드바이저(Advisor)로 활용합니다. AAAI 2024 논문 실험 결과 LLM 단독 판단 F1은 0.568~0.725로 파인튜닝 BERT(0.765~0.790)에 미치지 못하며, 특히 사실 확인 관점의 LLM 환각이 오히려 성능을 낮춥니다. 삼선은 논문 부록 Table 8·9의 프롬프트 구조를 그대로 적용합니다.

| Pass | 프롬프트 관점 | Gemini가 분석하는 내용 | 논문 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pass A문체 분석 | Let's think from the perspectiveof textual description. | 감정적·과장된 언어 사용 여부출처 명시 여부 / 선동적 표현 | Bad Actor Good AdvisorTable 8 (Textual Description) |
| Pass B상식 추론 | Let's think from the perspectiveof commonsense. | 현실적으로 가능한 주장인가일반 상식과 충돌하는가 | Bad Actor Good AdvisorTable 9 (Commonsense) |
| 종합 판단(COLING 구조) | Pass A + Pass B + Google FC API 결과→ 증거 기반 최종 라벨 요청(Google Search Grounding 활성화) | 세 신호를 종합해FACT / RUMOR / UNVERIFIED + 근거 한 줄환각률 40% 감소 (Grounding 적용 시) | COLING 2025Figure 10 (Evidence-Based)Vectara Hughes et al. 2025 |

증거 기반 판단 효과 — COLING 2025 (Claim Veracity Assessment)

COLING 2025 논문(github.com/bassamtiano/covid_efnd)은 증거 없이 LLM이 단독 판단할 경우 '하이드록시클로로퀸이 COVID를 완치시킨다'를 Real로 잘못 분류한 사례를 보고합니다. RAG로 외부 증거를 검색해 함께 입력했을 때 정확히 Fake로 분류됐습니다. 삼선의 Google Search Grounding이 이 증거 주입 역할을 수행합니다. 백그라운드 파이프라인으로 처리하므로 동 논문의 처리 속도 한계(기사 1건당 40~50초)도 문제가 되지 않습니다.

채널 등급 × 팩트 라벨 통합 처리 흐름

| 단계 | 처리 내용 | 대상 채널 | 비용/속도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 0채널 등급 분류 | 수집 채널을 5개 등급으로 사전 분류언론사 🔴 Opinion / 커뮤니티 🔴 Noise → 즉시 DROP | 전체 | 규칙 기반, 비용 0 |
| Step 1루머 신호 탐지 | reportedly, sources say, allegedly 등패턴 매칭으로 사전 필터신호 없는 언론사 🟢 → FACT 자동 처리 | SAVE 채널 전체 | 규칙 기반, 비용 0LLM 호출 최소화 |
| Step 2Google FC API | 기사 제목 앞 60자 → ClaimReview DB 조회(AFP·PolitiFact·Snopes 등 200개+ 기관)매칭 성공 약 15.8% → 라벨 확정처리 속도 ~200ms, 완전 무료 | Step 1 통과 기사 | 무료, ~200ms |
| Step 3Gemini 2-PassAdvisor | Pass A 문체 분석 + Pass B 상식 추론+ Google Search Grounding 실시간 증거 주입→ FACT / RUMOR / UNVERIFIED + 근거 출력 | Step 2 미매칭(약 84.2%)언론사 🟡 / 커뮤니티 🟢 | ~$0.001/건백그라운드 처리 |

논문 근거 요약

| 논문 | 저자·학회·연도 | 삼선 적용 포인트 |
| --- | --- | --- |
| LIAR DatasetarXiv:1705.00648 | WangACL 2017 | FACT/RUMOR/UNVERIFIED 3분류 근거채널 신뢰도 메타데이터 활용 근거 (발언자 credit history 인사이트) |
| Bad Actor, Good AdvisorarXiv:2309.12247 | Hu et al.AAAI 2024(DOI: 10.1609/aaai.v38i20.30214) | LLM 단독 판단 신뢰 불가 실험 근거 (F1 0.568~0.725)Table 8·9 문체 분석 + 상식 추론 2-Pass 프롬프트 구조 직접 적용 |
| Claim Veracity AssessmentCOLING 2025 | Setiawan et al.COLING 2025(github.com/bassamtiano/covid_efnd) | 증거 없는 LLM 단독 판단 실패 사례 근거Google Search Grounding으로 RAG 증거 주입 대체 근거Figure 10 프롬프트 구조 참조 |

8-4. 파인튜닝 계획

8주 프로젝트 내 소규모 파인튜닝을 목표로 합니다. 요약(KoBART)과 번역(Qwen3-4B-Base)을 각각 뉴스 도메인 특화 데이터셋 200~300쌍으로 파인튜닝합니다.

| 모델 | 파인튜닝 방법 | 데이터셋 규모 | 목표 성능 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KoBART (요약) | Seq2Seq SFT (HuggingFace Trainer) | 뉴스 원문-3줄 요약 쌍 200~300개 | ROUGE-L ≥ 0.32 (베이스라인 대비 +0.02) | 이동우 |
| Qwen3-4B-Base (번역) | Seq2Seq SFT (HuggingFace Trainer) | 영문 원문-한국어 번역 쌍 200~300개 | BLEU ≥ 17.0 (베이스라인 대비 +2) | 정수민 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 학습 환경 | Google Colab T4 GPU (무료, 12h 세션) / Kaggle 노트북 (주 30h 무료, 파인튜닝 전용) |
| 파인튜닝 시작 | 3주차 (데이터셋 구성 완료 후) |
| 파인튜닝 완료 | 5주차 (통합 테스트 전) |
| 프레임워크 | HuggingFace Transformers + Trainer API |
| 하이퍼파라미터 | 학습률 2e-5, 배치 크기 8, 에폭 3~5 (검증 loss 기준 early stopping) |

9. 시스템 아키텍처 (입출력 흐름)

9-1. 전체 데이터 파이프라인

| 단계 | 구성 요소 | 기술 | 입력 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 수집 | RSS 자동 갱신 (cron 1h) | feedparser + BeautifulSoup | 8개 언론사 RSS URL | Raw 기사 JSON (제목·URL·본문·발행시각) |
| ② 전처리 | 중복 제거 + 신뢰도 분류 | URL 해시 중복 체크 Gemini 2.5 Flash API Google Fact Check API | Raw 기사 JSON | 정제 기사 + FACT/RUMOR/UNVERIFIED 라벨 |
| ③ AI 처리 | 요약·번역·임베딩 | KoBART 파인튜닝 Qwen3-4B-Base 파인튜닝 LLM API (비교용) Qwen3-Embedding-4B | 정제 기사 원문 | summary_ko · summary_llm · translation · embedding(384d) |
| ④ 저장 | DB + 벡터 스토어 | Supabase (PostgreSQL + pgvector) | 처리 완료 기사 | 기사 메타데이터 테이블 + 벡터 인덱스 |
| ⑤ 서빙 | API + UI | FastAPI React + Vite (TDS 기반 토스 인앱) | 사용자 요청 (관심사/검색어) | 개인화 피드 · 요약/번역 비교 · 맥락 연결 · 리포트 버튼 |

9-2. DB 전략 — Supabase(PostgreSQL + pgvector) 단일 통합

채택: Supabase(PostgreSQL + pgvector) 단일 클라우드 DB. 개발·배포 환경 완전 통일, 마이그레이션 에러 원천 차단, 벡터 검색 일원화. 무료 티어 운영 가능. (기존 SQLite+FAISS/MySQL 분리 구조 폐기)

9-3. 개발(Dev) vs 배포(Prod) 환경 분리

| 항목 | 개발(Dev) 환경 | 배포(Prod) 환경 |
| --- | --- | --- |
| 스케줄러 | Python schedule 라이브러리 | Linux Crontab (24시간 무중단) |
| 데이터베이스 | Supabase | Supabase (동일) |
| AI 모델 구동 | Google Colab (파인튜닝·테스트용) | OpenRouter API (실시간 LLM 서빙) |

9-4. 주요 API 입출력 명세

| 엔드포인트 | 메서드 | 입력 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /feed | GET | user_id, topic_tags[], page | articles[] (id, title, source, summary_ko, fact_label, score) |
| GET /article/{id} | GET | article_id, style (formal/casual) | summary_ko, summary_llm, translation, related_articles[], context_link |
| POST /onboarding | POST | user_id, interest_tags[] | user_vector(384d), personalized_feed 초기화 완료 |
| GET /report/generate | GET | article_ids[], format (slack/notion) | formatted_report_text (복사용 마크다운) |
| GET /admin/stats | GET | admin_token, date_range | collection_count, rouge_score, bleu_score, error_articles[] |

10. 기술 스택 및 개발 환경

| 영역 | 도구 | 버전/비고 |
| --- | --- | --- |
| 언어 | Python | 3.10+ |
| 프론트엔드 | React + Vite | React 18, Vite 5 — TDS(Toss Design System) 기반 토스 인앱 WebView |
| 모델 프레임워크 | HuggingFace Transformers | KoBART, Qwen3-4B-Base 파인튜닝 포함 |
| 임베딩 | Qwen3-Embedding-4B | MTEB 멀티링궐 69.45점, Apache 2.0 |
| 벡터 검색 | Supabase pgvector | PostgreSQL 익스텐션 (FAISS 대체) |
| 데이터 수집 | feedparser, BeautifulSoup, Selenium | 정적/동적 사이트 대응 |
| 백엔드 | FastAPI | REST API 서버 |
| DB | Supabase (PostgreSQL) | 개발·배포 환경 통일 |
| LLM API (비교·서빙용) | OpenRouter API | GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet — 요약·번역 LLM 비교 및 실시간 서빙 |
| AI 팩트 분류 | Gemini 2.5 Flash (Google API) + Google Fact Check API | FCR 92.2%, 환각률 7.8% / 무료 팩트체커 DB 조회 |
| 파인튜닝 환경 | Google Colab T4 / Kaggle GPU | 파인튜닝 전용 (서빙 불가) |
| 협업 | GitHub, Notion, Discord | 코드 버전 관리 / 문서 / 커뮤니케이션 |
| 개발 도구 | Cursor + VSCode + Claude AI Agent | AI 에이전트 기반 개발 환경 (MCP 연동) |

11. 평가 지표 설계

| 기능 | 정량 지표 | 정성 평가 | 실험 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요약 | ROUGE-1, ROUGE-L, BLEU | 누락/왜곡/가독성 휴먼 평가 | KoBART 파인튜닝 vs LLM API 직접 비교 |
| 번역 | BLEU, COMET, M-ETA | 자연스러움·의도 보존, 사용자 선택 로그 | Qwen3-4B-Base 파인튜닝 vs LLM API 비교, 격식/일상체 A/B 테스트 |
| 추천 | Precision@K, nDCG@10, MRR@K, Recall@K | 근거 일치성·다양성 비교 | 임베딩 모델 변경 실험, Top-K 필터링 전략 비교 |
| 신뢰도 분류 | F1, MCC (수동 검증 100건) | 전문가 대비 일치율 | Google Fact Check API vs Gemini 자율 판별 비교 |
| 차별점 검증 | 사용자 선호 A/B 비율 | 타 서비스 대비 만족도 설문 | 번역 스타일 선택 로그, 리포트 버튼 활용률 |

12. 구현 및 배포 계획

12-1. 개발 일정 (8주 스프린트)

전체 기간: 2026.03.13(수) 킥오프 ~ 2026.05.20(수) 최종 발표 | 개발: 2026.03.16(월) ~ 2026.05.08(금) — 8주 | 발표 준비: 2026.05.11(월) ~ 2026.05.15(금) | 최종 발표: 2026.05.18(월) ~ 2026.05.20(수)

| 주차 | 기간 | 목표 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 킥오프 | 03/13(수)~03/14(금) | 팀 구성, 주제 선정, 기획 착수 | 기획서 초안 |
| 1주차 | 03/16(월)~03/20(금) | RSS 수집 파이프라인 구축, 언론사 선정 확정, 기획안 제출, 데이터셋 구성 착수 | RSS 수집 코드, 기획서 최종본 |
| 2주차 | 03/23(월)~03/27(금) | KoBART 요약 파이프라인 구현, Supabase pgvector 임베딩 저장, 기획 발표, 와이어프레임 설계 | 요약 모듈, 벡터 DB, 발표 자료, 와이어프레임 v1 |
| 3주차 | 03/30(월)~04/03(금) | 데이터셋 250쌍 구성 완료, KoBART 파인튜닝 시작, Qwen3-4B-Base 번역 파이프라인, LLM API 연동, React+Vite 세팅 | 데이터셋 v1, 번역 모듈, 파인튜닝 코드, 온보딩 화면 초안 |
| 4주차 | 04/06(월)~04/10(금) | 파인튜닝 평가(ROUGE/BLEU), LLM 비교 로직 구현, FastAPI 백엔드, 메인 피드·기사 상세 화면 | API 서버, 파인튜닝 결과 보고서, 화면 동작 확인 |
| 5주차 | 04/13(월)~04/17(금) | 프론트-백엔드 전체 통합 테스트, 어드민 페이지, 리포트 전달 버튼, 설정·프로필 화면 완성 | 통합 데모 (5화면 전체 동작), 어드민 대시보드 |
| 6주차 | 04/20(월)~04/24(금) | 성능 개선 실험, 신뢰도 분류 검증 (100건), 맥락 연결 UI, 평가 보고서 초안 | 평가 보고서 초안, 개선된 모델 |
| 7주차 | 04/27(월)~05/01(금) | 전체 QA 및 버그 수정, 사용자 테스트 (5명 이상), UX 개선 반영 | QA 결과서, 사용자 테스트 피드백 |
| 8주차 | 05/04(월)~05/08(금) | 최종 성능 확정, 발표 자료 제작, 시연 영상 촬영 | 최종 평가 보고서, 발표 자료, 시연 영상 |
| 발표 준비 | 05/11(월)~05/15(금) | 발표 리허설, 최종 점검, 데모 환경 안정화 | 최종 발표 자료 확정 |
| 최종 발표 | 05/18(월)~05/20(수) | 최종 발표 및 시연 | 시연 영상, 최종 발표 |

12-2. MVP 체크리스트

| MVP 기능 | 담당자 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| ✅ RSS 수집 파이프라인 (8개 언론사, 1시간 cron) | 이상준 | 8개 언론사 기사 자동 수집 및 Supabase 저장 확인 |
| ✅ 평가 데이터셋 구성 (요약 250쌍, 번역 250쌍) | 정수민 + 이동우 | Train/Val/Test 분리 완료, 품질 교차 검토 완료 |
| ✅ KoBART 파인튜닝 + LLM API 요약 비교 | 이동우 | ROUGE-L 0.30 이상, 두 결과 나란히 출력 확인 |
| ✅ Qwen3-4B-Base 파인튜닝 + LLM API 번역 비교 | 정수민 | 격식/일상체 두 스타일, 두 결과 나란히 출력 확인 |
| ✅ Supabase pgvector 기반 RAG 추천 동작 | 강주찬 | 관심사 입력 시 관련 기사 Top-5 추천 확인 |
| ✅ React + Vite TDS 기반 웹앱 (온보딩→피드→상세) | 김민규 | 3개 화면 정상 동작, TDS 스타일 UI 구현 |
| ✅ 맥락 연결 (Context Link) UI | 김민규 + 강주찬 | 연결 기사 + 한 줄 연결 이유 카드 표시 확인 |
| ✅ AI 동향 리포트 전달 버튼 | 김민규 | 슬랙/노션 붙여넣기 정상 포맷 확인 |
| ✅ 어드민 페이지 (수집 현황 + 모델 성능 비교) | 강주찬 | ROUGE/BLEU 수치, 파인튜닝 vs LLM 비교 화면 표시 |
| ✅ 신뢰도 스코어링 (루머/팩트 라벨 구분) | 이상준 + 정수민 | 기사별 FACT/RUMOR/UNVERIFIED 라벨 표시 |
| ✅ 모든 출력에 출처 + 원문 URL 표기 | 전체 | 모든 기사 카드에 출처 및 원문 링크 표시 |

12-3. 성공 지표 (KPI)

| KPI 항목 | 측정 방법 | MVP 목표치 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROUGE-L (요약 품질) | KoBART 파인튜닝 vs LLM API 자동 평가 | ≥ 0.30 | P0 (필수) |
| BLEU (번역 품질) | Qwen3-4B-Base 파인튜닝 vs LLM API 자동 평가 | ≥ 15.0 | P0 (필수) |
| 추천 정확도 (Precision@5) | 관련 기사 5개 중 적절 비율 | ≥ 0.6 | P0 (필수) |
| 파인튜닝 성능 향상 | LLM API 대비 ROUGE-L +0.02 / BLEU +2 | LLM 대비 향상 확인 | P0 (필수) |
| 초기 사용자 수 (MAU) | Discord/부트캠프 배포 후 집계 | 2,000명 | P1 (중요) |
| 리포트 버튼 활용률 | 기사 상세 진입 후 버튼 클릭 비율 | ≥ 20% | P1 (중요) |
| 신뢰도 분류 정확도 | 수동 검증 100건 대비 일치율 | ≥ 80% | P2 (참고) |

— 끝 —